Test Plan – ParkSmart

1. Uvod i ciljevi

Cilj ovog plana je da definiše strategije i metodologije za testiranje ParkSmart platforme. Fokus je na obezbjeđivanju funkcionalnosti, pouzdanosti, sigurnosti i kvaliteta korisničkog iskustva.
Planom se predviđa kombinacija manuelnog i automatizovanog testiranja, uz uključivanje stvarnih korisnika u pilot fazi.

2. Strategija testiranja

Pristup: Kombinacija manuelnog i automatizovanog testiranja.

Metodologija: Iterativno testiranje u svakoj fazi razvoja (Agile/Scrum), sa fokusom na brzu detekciju i otklanjanje grešaka.

Alati:

- Postman – API testiranje.

- Selenium – automatizacija UI testova.

- JMeter – testiranje performansi.

- Test podaci: simulirani nalozi, transakcije i rezervacije za provjeru funkcionalnosti i skalabilnosti.

3. Tipovi testova

Unit testing – provjera ispravnosti pojedinačnih komponenti (npr. validacija registracije korisnika).

Integration testing – provjera komunikacije između modula (npr. rezervacija parkinga + plaćanje).

System testing – cjelovita provjera funkcionalnosti aplikacije na nivou sistema.

Acceptance testing (UAT) – testiranje sa stvarnim korisnicima u pilot fazi (Beograd).

Security testing – provjera zaštite podataka, enkripcije i sigurnosti online plaćanja.

Performance testing – simulacija većeg broja korisnika radi provjere skalabilnosti i odziva aplikacije.

UX testing – evaluacija jednostavnosti korišćenja i responzivnosti interfejsa na različitim uređajima.

Regression testing – provjera da nove funkcionalnosti ne utiču negativno na postojeće.

4. Uloge i odgovornosti

QA inženjer – kreira i vodi test slučajeve, prati rezultate i izvještava tim.

Developeri – pišu unit testove, izvršavaju code review i ispravljaju pronađene bugove.

Pilot korisnici – učestvuju u acceptance testing-u, daju povratne informacije o funkcionalnosti i korisničkom iskustvu.

5. Plan i raspored testiranja

Unit i integration testovi – kontinuirano tokom razvoja, paralelno sa implementacijom.

System testing – 3 sedmice prije lansiranja.

Security i performance testovi – u završnoj fazi prije produkcije.

Acceptance testing (UAT) – tokom pilot faze u Beogradu (2 sedmice).

Regression testing – nakon svake promjene ili nove funkcionalnosti.

6. Zaključak

Primjenom kombinacije manuelnog i automatizovanog testiranja, kao i uključivanjem stvarnih korisnika u proces verifikacije, ParkSmart obezbjeđuje visok nivo kvaliteta i sigurnosti. Ovaj plan garantuje da će aplikacija biti pouzdana, efikasna i jednostavna za korišćenje prilikom izlaska na tržište.