Product Development Plan – ParkSmart

Životni ciklus razvoja proizvoda i ključne prekretnice:

- Analiza zahtjeva i planiranje (2 sedmice) – definisanje osnovnih funkcionalnosti, korisničkih scenarija i tehničkih zahtjeva.

- Dizajn korisničkog interfejsa (2 sedmice) – izrada maketa i prototipa u Figma alatu.

- Razvoj backend i frontend dijela aplikacije (MVP) (6 sedmica) – implementacija osnovnih funkcionalnosti: registracija, pretraga i rezervacija parkinga, osnovna plaćanja.

- Integracija sistema plaćanja i sigurnosnih mehanizama (3 sedmice) – podrška za različite metode plaćanja (bankovne kartice, SMS, Stripe/PayPal), uz implementaciju enkripcije i sigurnosnih protokola (SSL/TLS).

- Testiranje i kontrola kvaliteta (3 sedmice) – izvođenje unit, integration, system i acceptance testova, uključujući provjeru performansi i sigurnosti.

- Lansiranje pilot verzije u Novom Sadu (2 sedmice) – testna faza sa 500–1000 korisnika radi validacije i provjere skalabilnosti sistema.

- Prikupljanje feedback-a i kontinuirana unapređenja (stalno) – dodavanje naprednih funkcionalnosti (ocjenjivanje vlasnika i korisnika, notifikacije, integracija sa pametnim gradskim sistemima).

Ključne tehnologije i alati:

- Frontend: React (web), responsive dizajn za mobilne uređaje.

- Backend: .NET Core ili Node.js (API i poslovna logika).

- Baza podataka: PostgreSQL ili MongoDB.

- Plaćanja: integracija sa provjerenim providerima (bankovne kartice, Stripe, PayPal, SMS).

- Sigurnosni standardi: enkripcija podataka, SSL/TLS, sigurnost online transakcija.

- Alati za razvoj: GitHub (verziona kontrola), Figma (UI/UX dizajn), Jira/Trello (upravljanje projektom).

- Metodologija: Agile/Scrum sa MVP pristupom – razvoj u dvonedjeljnim sprintovima, redovni review sastanci i iterativno testiranje.